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Справка 
о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» за 1 полугодие 2026 года

В Республике Дагестан реализуется государственная программа  Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).
Согласно Закону Республики Дагестан от 26 декабря  2025 № 107
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (редакция от 10 марта  2026  № 22)  в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2026 год предусмотрено финансирование 
в объеме 476,9049  млн рублей (из республиканского бюджета – 
447,6246 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2803 млн рублей). Уточненные бюджетные ассигнования составили 414,8161  млн рублей 
(из республиканского бюджета – 385,5358 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2803 млн рублей).  
По состоянию на 1 июля 2026 года в рамках реализации мероприятий Госпрограммы профинансировано средств в размере 252,6317 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 223,3514 млн рублей, из федерального 
бюджета – 29,2803 млн рублей). Освоено – 248,6199 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 219,3396 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2803 млн рублей). Процент освоения по Госпрограмме составил 59,9 % 
Госпрограмма включает в себя 6 структурных элементов:
4 – региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов;
2 – комплекса процессных мероприятий.

Региональные проекты, не входящих в состав федеральных проектов

1. На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 89,98 млн рублей из республиканского бюджета:
52,0 млн рублей – на возмещение части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства;
Профинансировано и освоено – 20,965 млн рублей.  
37,98 млн рублей – на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования для переработки шерсти и шкур животных.
Профинансировано и освоено – 0,0 млн рублей. 

2. На реализацию регионального проекта «Развитие инфраструктуры 
и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии Фонду развития промышленности Республики Дагестан для осуществления уставной деятельности, финансирования субъектов сферы промышленности в виде льготных займов и грантов в размере 
149,2803 млн рублей, в том числе 29,2803 млн рублей
 федеральных средств.
Профинансировано и освоено – 149,2803 млн рублей.  

3. На реализацию регионального проекта «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, созданных Республикой Дагестан» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, созданных Республикой Дагестан в целях обеспечения 
их бесперебойного функционирования в сумме 55,432 млн рублей. 
Профинансировано и освоено – 27,716 млн рублей.

4. На реализацию регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности» 
финансирование не предусмотрено.

Комплексы процессных мероприятий

1. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей» предусмотрены в бюджете средства 
в размере 10,0 млн рублей. 
Проведение республиканской ярмарки планируется в конце IV квартала 
текущего года.
Профинансировано и освоено – 0,0 млн рублей. 

2. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 
110,1926 млн рублей, уточненные бюджетные ассигнования составили – 
110,1238 млн рублей. 
Профинансировано – 54,6701 млн рублей. Освоено – 50,6583 млн рублей.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» за 2 квартал 2026 года.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, за 2 квартал 2026 год
 по мероприятиям:

I. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан»
Всего показателей – 12.
Целевые значения 15 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2 квартал 2026 год:  
1. «Количество созданных рабочих мест в рамках регионального проекта». 
План – 456 ед. Достигнуто – 146 ед.; 
2. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.№ 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)». 
План – 111,1371 млн рублей. Достигнуто – 271,8554 млн рублей;
3. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)». 
План – 117,0912 млн рублей. Достигнуто – 282,1189 млн рублей;
4. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности
 и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 
в результате отбора региональных программ развития промышленности   
на 2024 год)». 
План – 515,995 млн рублей. Достигнуто – 3138,8597 млн рублей.
5. «Количество региональных, межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация промышленного потенциала Республики Дагестан». 
План – 2 ед. Достигнуто – 1 ед.:
6. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную 
и консультационную поддержку по вопросу создания новых и модернизации существующих производств». 
План – 15 ед. Достигнуто – 18 ед.;
7. Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов
План – 10 ед. Достигнуто – 3 ед.;
8. Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов
План – 50 млн рублей. Достигнуто – 56,7 млн рублей. 
9. Объем выручки от реализации инвестиционных проектов
План – 121 млн рублей. Достигнуто – 131,0 млн рублей. 
10. Рост объема отгруженных товаров собственного производства
План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей. 
11. «Количество созданных (или сохраненных) рабочих мест по видам экономической деятельности, относящимся к классам 13 и 14 раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом)».
План – 5 ед. Достигнуто – 0 ед. 
12. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности, относящимся к классам 13 и 14 раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом)».
План – 10,0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей. 

II. «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие инфраструктуры и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности».
Всего показателей – 11.
Целевые значения 11 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2 квартал 2026 год:  

1. «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получивших поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан за счет средств, в т.ч. по ранее предоставленным субсидиям». 
План – 30 ед. Достигнуто – 5 ед.;
2. «Количество промышленных предприятий Республики Дагестан, получивших финансовую поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан».
План – 1 ед. Достигнуто – 0 ед.;
3. «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получившими поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан»
План – 5 ед. Достигнуто – 0 ед.;
4. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную 
и консультационную услугу по федеральным и республиканским мерам поддержки»
План – 150 ед. Достигнуто – 24 ед.;
5. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)».
План – 91,3787 млн рублей. Достигнуто – 14,967 млн рублей. 
6. «Привлечены инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации(в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)».
План – 98,4967 млн рублей. Достигнуто – 20,740 млн рублей. 
7. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности
 и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности 
на 2025 год)».
План – 184,6812 млн рублей. Достигнуто – 23,85 млн рублей. 
8. «Количество проведенных семинаров, конференций и иных аналогичных мероприятий»
План – 1 ед. Достигнуто – 0 ед.;
9. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 
07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения 
о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2026 год».
План – 69,4963 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей. 
10. «Привлечены инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (накопленным итогом) (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2026 год)».
План – 83,3955 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей. 
11. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии
 с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности 
на 2026 год)».
План – 59,5682 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей. 
Предоставление льготных займов Фонда промышленным предприятиям республики планируется осуществить во II половине 2026 года.

III. Региональный проект «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, 
принадлежащих Республике Дагестан».

Всего показателей – 3.
Целевые значения 3 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2 квартал 2026 год:  

1. «Объем собственных доходов подведомственного предприятия, получившего субсидии, от осуществляемой деятельности)». 
План – 35,0 млн рублей. Достигнуто – 15,84 млн рублей;

2. «Объем инвестиций, осуществленных управляющей компанией 
в инфраструктурные объекты». 
План – 8,2 млн рублей. Достигнуто – 1,09 млн рублей; 

3. «Налоговые отчисления управляющей компании в бюджеты всех уровней.». 
План – 42,5 млн рублей. Достигнуто – 11,824 млн рублей.


IV. «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности».
Всего показателей – 2.
Целевые значения 2 показателей, плановое (год) и фактическое значение за 2 квартал 2026 год: 

1. «Затраты управляющих компаний на создание, строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов промышленной 
и технологической инфраструктуры промышленного технопарка в сфере электронной промышленности». 
План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.;
2. «Затраты управляющих компаний на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы собственности».
План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.;
Финансирование на 2026 год не предусмотрено. Показатели 
не запланированы.
Комплексы процессных мероприятий

I. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан».
Всего показателей – 1.
Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
по состоянию за 2 квартал 2026 год. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, закупка товаров, работ                    и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования предусмотрены бюджетные ассигнования.
План – 100 % ед. Достигнуто – 46,0 % от уточненных бюджетных ассигнований, 46,0 %  – от бюджетных средств.

II. Комплекс процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей»

Всего показателей – 1.
Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
за 2 квартал 2026 год. 
Количество товаропроизводителе, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых Минпромторгом РД на территории Республики Дагестан, нарастающим итогом
План – 32 ед. Достигнуто – 0 ед. 
Проведение республиканской ярмарки планируется в конце 
IV квартала 2026 года.
